RESUMEN EJECUTIVO DE SESION

Sistema SIGAH - Gestión de Almacen Humanitario

Fecha: 25 de junio de 2026  |  7:43 AM - 9:58 AM (UTC-5)

Responsable técnico: Carlos Pardo

Supervisor / Revisor: Oscar Mauricio Lopez

1. CONTEXTO

Sesion de desarrollo y pruebas sobre el sistema SIGAH en entorno de produccion local (http://localhost:8080). La sesion se enfoco en completar la funcionalidad de reportes de usuarios y roles, corregir el modulo de autogestion de contrasena, limpiar referencias a funcionalidades diferidas y actualizar los KPIs del Dashboard.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

2.1 Correccion de Reportes - Tipos Usuarios y Roles

- Error 400 en validacion: Los enums Zod no incluian 'users' ni 'roles'. Se actualizaron los 4 schemas en validation.middleware.ts.

- Error 500 en /quick/roles: El modelo Prisma intentaba acceder a una relacion 'permission' inexistente. Se reemplazaron las consultas ORM por queryRaw con JOINs directos.

- Resultado verificado: 6 usuarios, 7 roles, 99 permisos generados correctamente.

2.2 Correccion de Autogestion de Contrasena

- Causa raiz: El middleware detectSuspiciousActivity tenia '#' en su patron de SQL injection, bloqueando contrasenias legitimas.

- Correccion: Eliminado '#' del regex y excluidos los endpoints de contrasena del scanner.

- Resultado: Autogestion de contrasena funcional con todos los caracteres especiales.

2.3 Actualizacion de KPIs del Dashboard

Los 3 KPIs de modulos diferidos (Beneficiarios, Solicitudes, Entregas) fueron reemplazados:

- Beneficiarios -> Kits Activos

- Solicitudes Pendientes -> Usuarios Activos

- Entregas del Mes -> Bajo Stock

2.4 Eliminacion de Referencias a Telegram y WhatsApp

Se limpio completamente UsersManagement.tsx eliminando campos telegramChatId, whatsappApiKey, modal de Telegram, boton de configuracion y todos los handlers asociados.

2.5 Acta de Pruebas y Documentacion

Se genero el acta formal ACTA-PRUEBAS-2026-06-25.md con 18 pruebas documentadas, resultado 100% PASS.

Se genero documento de arquitectura tecnica del sistema.

3. ESTADO DEL SISTEMA AL CIERRE

- Frontend (sigah-frontend): ACTIVO - Puerto 8080

- Backend (sigah-backend):  ACTIVO - Puerto 3001

- Base de datos (sigah-db): SALUDABLE - PostgreSQL 16

- Cache (sigah-redis):      SALUDABLE - Redis 7

- Repositorio GitHub:       Push exitoso - rama main

4. PENDIENTES PARA PROXIMA SESION

1. Completar pruebas de autogestion de contrasena (flujos de error).

2. Probar reset de contrasena por administrador sobre otro usuario.

3. Validar exportacion Excel/PDF de reportes de Usuarios y Roles.

4. Evaluar modulos diferidos para siguiente version.

5. FIRMAS

Responsable tecnico:    Carlos Pardo              Firma: _____________________

Supervisor / Revisor:   Oscar Mauricio Lopez      Firma: _____________________

Documento generado el 25 de junio de 2026.